南通市通州区人民政府办公室文件

通政办发〔2025〕2号

# 区政府办公室关于印发通州区2025年

# 水利建设与管理意见的通知

南通高新区管委会，各镇（街道）人民政府（办事处），区各委办局，区各直属单位：

《通州区2025年水利建设与管理意见》已经区人民政府第50次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻实施。

南通市通州区人民政府办公室

2025年1月13日

（此件公开发布）

通州区2025年水利建设与管理意见

为确保完成2025年水利任务，切实加快水利高质量建设步伐，现就2025年全区水利建设与管理工作提出如下意见：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记关于治水的重要论述精神，发展符合通州实际的水利新质生产力主动能，坚持稳中求进工作总基调，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推动水利高质量发展，为以中国式现代化全面推进“强富美高”新通州提供有力的水安全保障。

二、主要任务

2025年水利工作以“构建现代水网，打造幸福河湖”为目标，以中型灌区现代化改造为抓手，坚持目标导向，紧盯投资任务，加强水利工程建设，持续做好工程管护，谋划项目储备，强化水利发展保障，促进全区水利工作再上新台阶。

（一）加强水利工程建设

1. 重点工程

（1）通州区团结灌区续建配套与现代化改造工程。整治干支渠30条103.78公里、排水沟1条12.1公里，灌溉泵站拆建13座、新建3座，拆坝建涵2座，建设量水设施及信息化系统1套。

（2）通州区2025年度国家水土保持重点工程城北小流域 （一期）综合治理工程。对4条河道部分河段进行木桩防护单面长8.493公里、新建排水涵洞13座，对河坡进行林草措施防护。

2. 乡村振兴工程

（1）2025年度农村河道疏浚整治工程。整治二级河道及以下河道77.6公里，疏浚土方78.8万方。其中：二级河道1条（段）4公里，疏浚土方3.4万方，三级河道3条（段）4.6公里，疏浚土方3.4万方，四级河道60条（段）69公里，疏浚土方50万方，沟塘112处疏浚土方22万方。

（2）2025年度水库移民资金项目。购置标准厂房1900平方米，泵站新建1座、拆建1座，实施防渗渠道1.97公里，整治河道0.35公里，建设护岸0.82公里。

（3）2025年度生态河道工程。新建县级生态河道2条、乡级生态河道13条，总长65公里。

3. 除险加固工程

（1）2025年度骨干河道水土流失治理工程。对九圩港、江海河等区管一、二级河道严重坍塌段进行应急防护。

（2）2025年度农村桥梁除险安康工程。拆建或维修改造二级河道桥梁及界桥3座。

4. 河长巡河交办工程

2025年河长巡河交办工程。按照河长巡河交办要求实施河道综合整治。

（二）做好水利工程管护

1. 深化河道标准化长效管护。按照“全面清理、重点整治、落实责任、长效管理”的工作要求，进一步强化履职尽责，压实各级河长及相关部门责任，确保管护责任落实到位，加强跨区域河道上下游、左右岸协同治理，巩固提升河道整治成效，持续发挥河道功能。

2. 加强工程专业化运行管理。全面加强沿江生态景观带、灌区工程、桥梁涵闸等水利工程的运行管理，坚持问题导向，滚动排查水利工程安全运行风险，完善风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等管控机制，规范隐患发现、报告、治理、管控闭环工作。强化数字赋能，以现代化的管理手段确保水利基础设施安全高效运行。

3. 推进农业水价综合改革。继续开展农业水价综合改革精准补贴，确保农业水费不低于运行维护成本；完善计量设施配套，确保泵站计量设施全覆盖，持续用好“苏灌通”系统，完善用水计量记录，规范农业用水；动态调整农业水价指导价，严格执行既定协商定价程序，规范农业水费收取情况；引导农民用水合作组织参与农业水价综合改革推进，发挥好用水管理、工程管护、水费计收等作用。

（三）强化水利发展保障

1. 推进项目谋划储备。对照上级政策文件，抢抓项目储备窗口期，区水利局要加强与区发展改革委、财政局等部门的沟通，坚持近期实施与长期规划有机结合，对照申报重点，选报符合水利高质量发展方向、符合通州重点战略布局的项目，以更高的标准、更优的质量、更精准的定位谋划水利重点项目，积极争取多方资金支持。

2. 加快水利数字化赋能。聚焦水网工程联合调度和智能化调控，继续实施平台升级，各部门要加强信息化资源与成果的互联互通，为全面提升通州区水安全保障能力提供科学、精准的技术支撑。

三、工作措施

1. 强化组织领导。强化责任意识，各镇（街道）、区各有关部门要站在全局和战略高度，切实把水利工作摆上重要位置，建立组织保障体系，全力推进水利建设与管理。深入宣传，营造全社会保护水环境、珍惜水资源的浓厚氛围，促进全区水利事业和谐发展。区水利部门负责国家、省和区级重点水利工程实施，并对各镇（街道）的水利工程建设进行业务指导；各镇（街道）负责辖区内水利工程的建设与管理。各镇（街道）、区各有关部门要进一步细化工作方案，把目标任务分解到具体时间节点，落实到具体责任人，健全工作机制，落实保障措施，加快组织实施。

2. 保证资金投入。建立健全水利投入稳定增加机制，保证水利建设基金、水资源费等财政性资金全部用于重点水利建设。根据财政承受能力结果安排农村水利建设。积极主动争取债券资金，切实发挥债券资金在稳投资、扩内需、补短板、增动力等方面的积极作用。加大资金整合力度，将灌区改造与生态河道、河道整治和幸福河湖建设等项目结合起来，统筹推进，形成合力，最大限度发挥资金效益。

3. 规范建设程序。继续实行水利工程项目法人责任制、项目代建制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收制和廉政共建制。严格计划管理，各镇（街道）对区人民政府下达的建设任务，确保完成或超额完成，情况变化需调整的，必须以书面形式报区水利部门审核并经区政府批准。凡未经批准而擅自调整的项目，不再享受区以上资金补助。强化程序管理，所有建设项目必须严格按照规范程序和要求办理报建手续。切实加强安全生产，确保工程、资金、人员安全。要强化工程进度管理，区级将对各镇（街道）水利工程计划完成情况进行专项考核，对未能完成年度任务、未通过验收、未及时拨付资金的单位，取消当年的经费补助，也不再安排下年度建设计划及预算。严格执行技术规范，保证科学施工，认真落实开工报告制、工程巡查、隐蔽工程举牌验收等制度，不断完善建设单位负责、施工单位保证、监理部门控制、主管部门监督的工程质量保证体系。

4. 推进预算执行。切实加强水利预算执行进度管理，落实预算执行进度考核和目标管理要求，对区级补助镇（街道）项目进度进行明确：列入预算的新建项目，当年要开工建设，项目按照合同工期执行，完工后一个月内完成镇级验收，镇级验收完成后一个月内完成区级验收，审计完成后一个月内申请资金补助。整个项目分三个年度安排预算（如涉及绿化工程，可根据养护期顺延），其中农村河道疏浚项目分两个年度安排预算。没有按照上述时间进度实施和申请区级补助的，视作放弃区级补助，预算安排的相应资金收回。对区级实施项目（不含上级补助水利建设项目）进度进行明确：列入预算的新建项目，当年要开工建设，项目按照合同工期执行，完工后一个月内完成区级验收，审计完成后一个月内申请资金补助。整个项目分三个年度安排预算，没有按照上述时间进度实施，剩余资金预算不再安排。

5. 完善体制机制。坚持目标导向、问题导向、效用导向，强化体制机制法治管理，不断提升水利治理管理能力和水平，建成更合理的现代化水利管理服务体系。执行最严格的水资源管理制度，落实节水优先方针，全方位贯彻“四水四定”原则，不断推进水资源集约节约利用。继续落实防汛防旱行政首长负责制，完善应急管理机制，筑牢防御水旱灾害防线。推进河长制，强化河道长效管理机制，严格监督考核，着力恢复和提高河道综合功能，维护水生态环境，促进经济社会与河道生态健康协调发展。不断完善水利工程管理的技术规范、操作规程和管理制度，加强工程运行管理的规范化、标准化。健全灌区管理运维机制和政策标准，推动农田灌溉自动化、灌溉方式高效化、用水计量精准化、灌区管理智能化。推动水利安全生产风险管控“六项机制”落地见效，全面排查整治安全风险隐患，实施水利工程建设安全生产责任保险制度。严格落实工程建设质量终身责任制，健全项目组织实施体系，强化建设进度、质量、安全、资金监管，确保建成民心工程、优质工程、廉洁工程。

附件：通州区2025年度水利项目计划表

附件

通州区2025年度水利项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 计划投资金额（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 上级补助 | 区财政 投入 | 镇级 配套 |
| 1 | 水利工程建设 |  | 27239.31 | 15412 | 11497.31 | 330 |
| 1.1 | 重点工程 |  | 24928.31 | 14683 | 10245.31 |  |
| 1.1.1 | 通州区团结灌区续建配套与现代化改造工程 | 整治干支渠30条，总长103.78公里；整治排水沟1条，长12.1公里；拆建13座、新建3座灌溉泵站，拆坝建涵2座；量水设施及信息化建设等。 | 24128.31 | 14283 | 9845.31 |  |
| 1.1.2 | 通州区2025年度国家水土保持重点工程城北小流域（一期）综合治理工程 | 对4条河道的部分河段进行木桩防护，木桩防护单面总长度8.493公里；新建排水涵洞共计13座；对河坡进行林草措施防护，种植乔灌木、撒播草籽；项目区实施保土耕作面积2.94平方公里。 | 800 | 400 | 400 |  |
| 1.2 | 乡村振兴工程 |  | 1596 | 729 | 537 | 330 |
| 1.2.1 | 2025年度农村河道疏浚 整治工程 | - 2025年农村河道疏浚整治工程。计划疏浚整治二级河道1条（段）4公里约3.4万方，三级河道3条（段）4.6公里约3.4万方，四级河道60条（段）69公里约50万方，农村沟塘112处约22万方。 - 2026年农村河道疏浚前期工作。 | 867 |  | 537 | 330 |
| 1.2.2 | 2025年度水库移民 资金项目 | 购置标准厂房1900平方米，新建泵站1座、拆建泵站1座，配套实施防渗渠道1.97公里；新建江海河桩板护岸0.12公里；整治渔湾居河道0.35公里，新建木桩及生态袋护岸0.7公里。 | 729 | 729 |  |  |
| 1.2.3 | 2025年度生态河道工程 | 新建县级生态河道2条、乡级生态河道13条，总长65公里。 | （14000） | （8400） | （5600） |  |
| 1.3 | 除险加固工程 |  | 555 |  | 555 |  |
| 1.3.1 | 2025年骨干河道水土流失治理工程 | 对一、二级河道的局部坍塌严重部位进行应急防护。 | 400 |  | 400 |  |
| 1.3.2 | 2025年度农村桥梁 除险安康工程 | 拆建或维修改造二级河道桥梁及界桥3座（金沙街道金卫大桥、刘桥镇魏家桥、东社镇五甲苴中心路桥）。 | 155 |  | 155 |  |
| 1.4 | 河长巡河交办工程 |  | 160 |  | 160 |  |
| 1.4.1 | 2025年河长巡河交办工程 | 对河长巡河过程中交办的问题实施综合整治。 | 160 |  | 160 |  |
| 2 | 水利工程管护 |  | 4943 | 459 | 3484 | 1000 |
| 2.1 | 河道长效管理 | 1. 河道保洁。 2. 推广以河养河，实施枯黄芦苇清理、河道垃圾清运等。 | 3000 | 100 | 1900 | 1000 |
| 2.2 | 农业水价综合改革 | 农业水价精准补贴和节水奖励、灌溉水利用系数测试。 | 289 | 239 | 50 |  |
| 2.3 | 农田水利产权设施管护 | 工程维修、农田水利工程长效管护市场化运行奖补。 | 1334 | 120 | 1214 |  |
| 2.4 | 农村水利桥梁长效管护 | 委托各镇（街道）对辖区内的水利桥梁进行日常管护，每季度进行考核，年底拨付。 | 150 |  | 150 |  |
| 2.5 | 2025年度区管水利工程 维修养护 | 虹桥涵洞、东风闸、云台山闸的安全鉴定（根据鉴定成果安排除险或改建）、虹桥涵洞自动化改造、新捕河闸配电房、小李港闸备用发电机、生态景观带钢构建筑物防腐以及管理设施维护，控导上下游汛后测量观测，控导岁修，开沙岛洲堤维修养护补助。 | 90 |  | 90 |  |
| 2.6 | 沿江生态景观带管护 | 沿江生态景观带驿站、绿化、堤顶路以及配套设施维修、管护。 | 80 |  | 80 |  |
| 3 | 水利发展保障 |  | 40 |  | 40 |  |
| 3.1 | 项目前期可研经费 | 工程可行性研究报告编制。 | 10 |  | 10 |  |
| 3.2 | 中型灌区创建前期经费 | 1. 平五灌区、新江海灌区创建方案编制。 2. 中型灌区水资源论证。 | 30 |  | 30 |  |
| 合计 |  |  | 32222.31 | 15871 | 15021.31 | 1330 |

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区法院、

检察院，区各人民团体；区各垂直管理部门。

南通市通州区人民政府办公室	2025年1月13日印发